Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske (objavljen u „Narodnim novinama“ broj 32 od 18.03.2011. godine), Grad Lepoglava objavljuje

Obrazac

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – ažurirani podaci

(2009.-2017. godina)

I) Ugovori o javnoj nabavi

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovorA | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E-VV br. 4/09 | otvoreni postupak | 17.09.2009. | 1.831.693,55 (sa PDV-om) | 60 kal.dana od sklapanja ugovora | Cesta-Varaždin d.d., Međimurska 26, Varaždin | 14.05.2010. | 1.618.862,64 kn (pl. u 2009.g.) 185.858,55 kn (pl. u 2010. g.) _____________ UKUPNO: 1.804,721,19 kn |
| 2. | E-MV br. 10/09 | otvoreni postupak | 27.01.2010. | 473.184,38 (sa PDV-om) | 60 radnih dana od dana uvođenja u posao | Lomi d.o.o., Donja Višnjica 89 | 10.08.2010. | 473.170,74 kn |
| 3. | NAB-MV br. 1/10 | otvoreni postupak | 18.03.2010. | 247.999,06 (sa PDV-om) | 31.12.2010. | Holcim mineralni agregati d.o.o., Očura bb | 31.12.2010. | 141.374,01 kn |
| 4. | NAB-VV br. 1/10 | otvoreni postupak | 11.05.2010. | 557.326,63 (sa PDV-om) | 31.12.2010. | Hep-Opskrba d.o.o., Grada Vukovara 37, Zagreb | 31.12.2010. | 220.650,07 kn |
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovorA | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| 5. | NAB-MV br.2/10 | otvoreni postupak | 19.05.2010. | 50.841,62 (sa PDV-om) | 30 kal.dana od potpisiv.ug. | Cesta-Varaždin d.d., Međimurska 26, Varaždin | 19.06. 2010. | 49.746,45 kn |
| 6. | NAB-MV br. 3/10 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 12.07.2010. | 116.023,76 (sa PDV-om) | 60 kal.dana od početka izvođenja | Lomi d.o.o. Donja Višnjica 89 | 10.08.2010. | 116.011,68 kn |
| 7. | NAB-MV br. 4/10 | otvoreni postupak | 04.11.2010. | 358.694,41 (sa PDV-om) | 30.04.2011. | Cesta-Varaždin d.d., Međimurska 26 | 26.04.2011. | 196.935,37 kn (pl. u 2010.g.) 161.518,14 kn (pl. u 2011. g.) UKUPNO: 358.453,51 kn |
| 8. | NAB-MV br. 5/10 | otvoreni postupak | 29.11.2010. | 335.694,22 (sa PDV-om) | 30 radnih dana od uvođenja u posao | Niskogradnja Huđek, Vl. Nazora 156, Petrijanec | 14.03.2012. | 336.894,05 kn Napomena: u međuvremenu mijenjana stopa PDV-a, sa 23 % na 25 % |
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| 9. | NAB-MV br. 1/11 | otvoreni postupak | 25.02.2011. | 248.033,19 (sa PDV-om) | do 31.12.2011. | Holcim mineralni agregati d.o.o., Očura 47/a, Lepoglava | 31.12.2011. | 75.977,07 kn |
| 10. | NAB-VV br. 1/11 | otvoreni postupak | 11.03.2011. | 445.844,91 (sa PDV-om) | do 31.12.2011. | Hep-opskrba d.o.o., Ul. grada Vukovara 37, Zagreb | 31.12.2011. | 437.885,85 kn |
| 11. | NAB-MV br. 2/11 | otvoreni postupak | 16.05.2011. | 239.455,29 (sa PDV-om) | rok do: 19.08.2011. | Krešimir projekt d.o.o., Janka Draškovića 2, Varaždin | 17.08.2011. | 239.440,55 kn |
| 12. | NAB-VV br. 2/11 | otvoreni postupak | 16.01.2012. | 410.700,08 (s PDV-om) | 01.02.-31.12.2012. | Energija 2 sustavi d.o.o., Buzinska cesta 58, Zagreb | 31.12.2012. | 412.529,97 kn (napomena: nakon sklapanja ugovora mijenjana stopa PDV-a sa 23% na 25%) |
| 13. | JN br. 1/12 | otvoreni postupak | 16.04.2012. | 131.087,50 (sa PDV-om) | 16.04.2012.-31.12.2012. | Golubovečki kamenolomi d.o.o., Novi Golubovec 26 | 31.12.2012. | 58.783,50 kn |
| 14. | JN br. 2/12 | otvoreni postupak | 27.04.2012. | 1.453.627,95 (s PDV-om) | 60 kal. dana od uvođenja u posao | Cesta-Varaždin d.d., Međimurska 26, Varaždin | 23.08.2012. | 1.404.329,83 kn |
| 15. | JN br. 3/12 | otvoreni postupak | 25.05.2012. | 215.233,76 (s PDV-om) | 10 radnih dana od uvođenja u posao | Larix d.o.o., Varaždinska ulica, II. odvojak br. 4, 42000 Varaždin-Jalkovec | 29.06.2012. | 215.233,76 kn |
| 16. | JN br. 5/12 | otvoreni postupak | 21.12.2012. | 96.408,75 (s PDV-om) | 10 dana od uvođenja u posao | Energo-S d.o.o., M. Posmodija 6, Varaždin | 14.01.2013. | 96.408,75 kn |
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| 17. | A-12/13 | otvoreni postupak | 22.03.2013. | 127.743,75 (s PDV-om) | 31.12.2013.g. | Holcim mineralni agregati d.o.o., Očura 47/a, Lepoglava | 31.12.2013. | 97.826,78 |
| 18. | JN br. 7/12 | otvoreni postupak | 25.03.2013. | 264.015,36 (s PDV-om) | 20 kal. dana od uvođenja u posao | Obrt Niskogradnja Huđek, Vl. Nazora 157, Petrijanec | 16.5.2013. | 263.989,25 |
| 19. | JN br. C 4/13 | otvoreni postupak | 17.05.2013. | 365.348,53 (s PDV-om) | 45 kal. dana od uvođenja u posao | Obrt Niskogradnja Huđek, Vl. Nazora 157, Petrijanec | 30.08.2013. | 364.522,53 |
| 20. | JN br. B 18/13 | otvoreni postupak | 25.02.2014. | 42.450,00 (s PDV-om) | 25.04.2014. | Ambijent – RST d.o.o., Naselje K. Tomislava 3/2, Slavonski Brod | 25.04.2014. | 42.450,00 |
| 21. | JN br. C 3/13 | otvoreni postupak | 03.03.2014. | 643.376,86 (s PDV-om) | 30 radnih dana od uvođenja u posao | Obrt Niskogradnja Huđek, Vl. Nazora 157, Petrijanec | 17.6.2014. | 642.453,80 |
| 22. | JN br. C 6/13 | otvoreni postupak | 11.04.2014. | 292.188,75 (s PDV-om) | 45 radnih dana od uvođenja u posao | Tehno-elektro d.o.o., A. Cesarca 3, 31400 Đakovo | 24.07.2014. | 261.037,30 |
| 23. | C-6/14 | otvoreni postupak | 08.08.2014. | 793.586,75 (oslobođeno pl. PDV-a - IPARD UGOVOR) | 9 mjeseci od dana uvođenja u posao | Proton d.o.o. Toplička 149, Gornji Kneginec (vodeći član zajednice ponuditelja) i Vodogradnja d.d., Međimurska 26 b, Varaždin (član zajednice ponuditelja) | 19.06.2015. | 642.240,45 |
| 24. | JN C-12/14 | otvoreni postupak | 10.10.2014. | 422.613,75 (s PDV-om) | 60 radnih dana od uvođenja u posao | Maraković d.o.o., Vladka Mačeka 34, Karlovac | 06.11.2014. | 426.701,20 |
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| 25. | JN C-8/14 | otvoreni postupak | 13.10.2014. | 678.775,76 (s PDV-om) | 45 radnih dana od dana uvođenja u posao | Građprom d.o.o., Komin 77, Komin | 28.04.2015 | 678.751,66 |
| 26. | JN C-2/15 | otvoreni postupak | 17.4.2015. | 1.061.306,05 (s PDV-om) | 60 radnih dana od dana uvođenja u posao | PZC Varaždin d.d., Kralja P. Krešimira IV-25, Varaždin | 07.09.2015. | 1.061.060,03 |
| 27. | JN br. C-9/15 | pregovarački postupak bez prethodne objave – čl. 26.st.2.točka 4. ZJN | 28.4.2015. | 67.510,00 (s PDV-om) | 15 radnih dana od dana uvođenja u posao | Građprom d.o.o. Komin 77, Komin | 06.05.2015. | 66.650,54 |
| 28. | JN br. B-20/15 | otvoreni postupak | 15.5.2015. | 625.000,00 (s PDV-om) | 180 kal. dana od dana sklapanja ugovora | Konzalt ing d.o.o., Savezne R. Njemačke 10, Zagreb | 11.12.2015. | 625.000,00 |
| 29. | JN br. A-12/14 | otvoreni postupak | 03.06.2015. | 1.195.943,75 (s PDV-om) | 80 kal. dana od dana uvođenja u posao | Maraković d.o.o., Vladka Mačeka 34, Karlovac | 26.08.2015. | 1.195.891,25 |
| 30. | 1/MV (2016) | Otvoreni postupak | 13.09.2016. | 547.298,89 (s PDV-om) | 30 radnih dana od uvođenja u posao | COLAS HRVATSKA d.d., Međimurska 26, Varaždin | 7.12.2016. | 408.525,38 |
| 31. | 3/MV (2016) | Otvoreni postupak | 15.5.2017. | 432.500,00 (s PDV-om) | 180 kal. dana od dana sklapanja ugovora | Modra d.o.o., Đorđićeva 6/II, Zagreb | u tijeku |  |
| 32. | 4/MV (2016) | Otvoreni postupak | 21.02.2017. | 387.016,23 (s PDV-om) | 12 mjeseci | Hep-opskrba d.o.o., Ul. Grada Vukovara 37, Zagreb | u tijeku |  |
| 33. | 1/MV 2017 | Otvoreni postupak | 10.07.2017. | 693.891,25 (s PDV-om) | 40 radnih dana od uvođenja u posao | Enigma d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava | 10.12.2017. | 692.632,63 |

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

|  | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okvirni sporazum (OS) | 1. | 9/12 | otvoreni postupak s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma na 2 godine | 31.12.2012. | 704.134,75 kuna (s PDV-om) | 2 godine | Hep-opskrba d.o.o., Ul. grada Vukovara 37, Zagreb |  |  |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.1. | - | temeljem okvirnog sporazuma | 02.01.2013. |  | 1 godina | Hep-opskrba d.o.o., Ul. grada Vukovara 37, Zagreb | 31.12.2013. | 375.950,78 |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.2. | - | temeljem okvirnog sporazuma | 31.12.2013. |  | 1 godina | Hep-opskrba d.o.o., Ul. grada Vukovara 37, Zagreb | 31.12.2014. | 461.621,38 |
| Okvirni sporazum (OS | 2. | JN br. A-3/14 | otvoreni postupak | 9.02.2015. |  | 2 godine | Proenergy d.o.o. Zagreb, Josipa Marohnića 1 |  |  |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.1. | - | temeljem okvirnog sporazuma | 12.2.2015. | 781.266,63 | 1 godina | Proenergy d.o.o. Zagreb, Josipa Marohnića 1 | U tijeku | - |