

###  REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**GRAD LEPOGLAVA**

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

 tel. 042 770 411, fax 042 770 419

 email: lepoglava@lepoglava.hr

KLASA :551-06/03-01/01

URBROJ: 2186/016-01-03

Lepoglava, 30.10.2003.

Gradonačelnik

KLASA: 400-04/24-01/1

URBROJ: 2186-9-01-24-2

Lepoglava, 16.05.2024. godine

Na temelju odredbe članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38.  Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Gradonačelnik Grada Lepoglave podnosi Gradskom vijeću Grada Lepoglave

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu**

**I.**

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 114/21).

Prve Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj 28. srpnja 2022 („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 72/22).

Druge Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj 21. prosinca 2022. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 130/22).

Odredbom članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave za podnošenjem predstavničkom tijelu izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Stavkom 2. istoga članka Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisano je da se predmetno izvješće podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Slijedom navedenog, u nastavku je prikaz izvršenja Programa kako slijedi:

**II.**

U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, te opis izvedenih radova:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvori financiranja | Plan 2023. (€) | Izvršenje 2023. (€) |
| Komunalna naknada | 138.650,00 | 123.149,07 |
| Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 19.910,00 | 28.045,25 |
| Potpore Hrvatske ceste | 66.360,00 | 18.987,91 |
| Ostali prihodi Proračuna Grada Lepoglave (uključujući šumski doprinos) | 635.291,00 | 654.708,26 |
| UKUPNO | **860.211,00** | **824.890,49** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Plan 2023. (€)** | **Izvršenje 2023. (€)** |
| 1. **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

 **A1005 01** | **79.633,68**  | **81.364,70** |
|  | Održavanje i košnja travnjaka u naseljima Grada Lepoglave: 1. Proljetno izgrabljivanje travnjaka - 25.000,00 m2
2. Jesensko izgrabljivanje lišća s travnjaka – 120.000,00 m2
3. Košnja zelenih površina - 1.200.000,00 m2
4. Košnja korovišta u vlasništvu Grada – 300.000,00 m2
5. Obnova uništenih travnjaka u naselju Lepoglava – 800,00 m2
 | 53.089,12  | 46.524,94 |
|  | Održavanje cvjetnih gredica 1. Uklanjanje starog nasada sa cvjetnih gredica – 700,00 m2
2. Nabava sezonskog cvijeća - 12.000 kom
3. Nabava cvijeća trajnica – 200 kom
4. Zalijevanje cvjetnih gredica - 5.250,00 m2
5. Plijevljenje i okopavanje cvjetnih gredica - 1.400,00 m2
6. nabava i sadnja ruža– 30 kom
7. nabava i sadnja ruža stablašica - 10 kom
8. prihrana ruža umjetnim gnojivima – 30 kom
9. zaštita ruža od bolesti i štetočina – 30 kom
 | 13.272,28  | 17.986,85 |
| 3. | Održavanje grmova:1. prikraćivanje i prorijeđivanje nasada grmlja – 700,00 m2
2. pljevljenje i okopavanje nasada grma s izradom obruba uz travnjak te odvozom i zbrinjavanjem nastalog otpada – 2.200,00 m2
3. priprema terena, dobava i sadnja ukrasnih grmova – 15 kom
4. prihrana grmova – 500 kom
5. otresanje snijega sa grmlja – 50 h
 | 2.720,82  | 2.401,71 |
|  | Živa ograda:a) prikraćivanje i formiranje žive ograde s odvozom i zbrinjavanjem otpada - 12.500,00 m2 b) nabava, doprema i sadnja živice – 500 komc) otresanje snijega sa živice – 30 h  | 6.636,14  | 6.487,86 |
|  | Drveće:1. oblikovanje krošnji drveća, odsijecanje suhih i polomljenih grana, te odvoz i zbrinjavanje nastalog otpada – 90 h rada
2. sječa suvišnog drveća rezanjem za ogrjevno drvo, frezanje panjeva u ravnini površine te zbrinjavanja – 3 kom
3. nabava, dobava i sadnja novog drveća – 12 kom
4. zalijevanje mladog drveća – 12 kom
 | 1.592,67  | 2.598,90 |
|  | Staze i parkovni elementi:1. skidanje korova sa staza, zascjevanje rubova staza i odvoz te zbrinjavanje otpada (3x godišnje) – 4.000,00 m2
2. dobava i doprema sipine za parkovne staze, razvoz sipine po stazama i ravnomjerno razasitanje – 350,00 m2
3. dobava i postava parkovnih klupa – 2 kom
4. dobava i postava koševa za smeće – 4 kom
 | 2.123,56  | 418,05 |
|  | Ostalo - skidanje korova sa suhozida i odvoz nastalog otpada – 500,00 m2 | 199,09  | 4.946,39 |
|  **UKUPNO** | **79.633,68**  | **81.364,70** |
| ***Izvori financiranja – Plan 2023.*** *1. komunalna naknada: 33.797,00 €**2. ostali prihodi proračuna: 45.836,68 €* | **Izvori financiranja – Izvršenje 2023.***1. komunalna naknada: 33.797,00 €* *2. ostali prihodi proračuna: 47.567,70 €* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Plan 2023. (€)** | **Izvršenje 2023. (€)** |
| 1. **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**

 **A1005 01** | **19.907,32**  | **17.282,38** |
| 1. | Dobava i postava koševa za smeće – 4 kom | 662,52  | 0,00 |
| 2. | Čišćenje trgova, nogostupa, parkirališta, pješačkih i biciklističkih staza. Metenje (ručno ili strojno), skupljanje otpada (od zimskog posipavanja ulica) te odvoz istog na deponij – 100.000,00 m2 | 11.945,05 | 8.357,51 |
| 3. | Ručno čišćenje javnih i zelenih površina od papira i drugog otpada, svakodnevno pražnjenje košarica za smeće na cijelom području Grada, odvoz skupljenog otpada – 300 h | 3.981,68  | 6.818,87 |
| 4. | Uklanjanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada Lepoglave – 200 h | 3.318,07 | 2.106,00 |
|  **UKUPNO** | **19.907,32**  | **17.282,38** |
| ***Izvori financiranja – Plan 2023.*** *1. komunalna naknada:10.000,00 €**2. ostali prihodi proračuna: 9.907,32 €* | **Izvori financiranja – Izvršenje 2023.***1. komunalna naknada: 10.000,00 €**2. ostali prihodi proračuna: 7.282,38 €* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Plan 2023. (€)** | **Izvršenje 2023. (€)** |
| 1. **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

 **A1005 02** | **31.850,00**  | **25.968,88** |
|  | Usluga održavanja javne rasvjete na području Grada (materijal i oprema). 1. planirana izmjena 120 žarulja, 100 propaljivača te 80 prigušnica
2. popravci zbog oštećenja uslijed vremenskih nepogoda na području Grada
3. božićna dekoracija - nabava, postavljanje i kićenje božićne jelke kod crkve u Lepoglavi, montaža božićnog nakita u naseljima na području cijelog Grada
 | 31.850,00  | 25.968,88 |
| **UKUPNO** | **31.850,00**  | **25.968,88** |
| ***Izvori financiranja – Plan 2023.*** *1. komunalna naknada:10.000,00 €**2. ostali prihodi proračuna: 21.850,00 €* | **Izvori financiranja – Izvršenje 2023.***1. komunalna naknada: 10.000,00 €**2. ostali prihodi proračuna: 15.968,88 €* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Plan 2023. (€)** | **Izvršenje 2023. (€)** |
| 1. **POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU**

 **RASVJETU** **A1005 03** | **470.000,00 €** | **410.637,89** |
| 1. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu na cijelom području Grada | 470.000,00 € | 410.637,89 |
| **UKUPNO** | **470.000,00 €** | **410.637,89** |
| ***Izvori financiranja – Plan 2023.*** *1. komunalna naknada: 30.000,00 €**2. ostali prihodi proračuna: 440.000,00 €* | **Izvori financiranja – Izvršenje 2023.***1. komunalna naknada: 30.000,00 €**2. ostali prihodi proračuna: 380.637,89 €* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Plan 2023. (€)** | **Izvršenje 2023. (€)** |
| 1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

 **A1005 05** | **220.000,00**  | **217.847,65** |
|  | Ophodnja nerazvrstanih cesta na cijelom području Grada  | 740,00  | 0,00 |
|  | Održavanje kolnika – predviđeno za izvanredne događaje uslijed vremenskih neprilika na području Grada  | 15.120,00  | 29.100,00 |
|  | Popravci asfaltnih kolnika na nerazvrstanim cestama u naseljima Lepoglava, Očura, Kamenica, Crkovec, Žarovnica , Kameničko Podgorje, Donja Višnjica, Bednjica, Gornja Višnjica i Zlogonje 300 m2  | 10.617,00  | 11.250,00 |
|  | Popravci makadamskih kolnika te navoz kamenog materijala prema planu i programu mjesnih odbora na području Grada - 5.000,00 t kamenog materijala i 1.300 sati rada stroja  | 86.361,00  | 90.999,30 |
|  | Održavanje objekata uz cestovnu odvodnju - čišćenje cestovnih jaraka, iskopi odvodnih jaraka, čišćenje slivnika i linijskih rešetki prema potrebama te planu i programu mjesnih odbora grada - 1.500 m  | 19.599,00  | 20.253,00 |
|  | Održavanje cestovne opreme – učvršćivanje prometnih znakova poslije zimske službe, te postava novih u naseljima Lepoglava, Kameničko Podgorje, Viletinec, Gornja Višnjica i Donja Višnjica  | 4.379,00  | 820,00 |
|  | Košnja trave uz prometnicu 2 puta godišnje uz sve nerazvrstane ceste Grada u svim naseljima - 150.000 m2  | 17.253,00  | 390,00 |
|  | Nabava kamenog materijala raznih frakcija – 5.000 t | 31.545,00  | 42.440,00 |
|  | Prometna signalizacija raznih specifikacija – po potrebi | 6.626,00  | 970,00 |
|  | Usluga stručnog nadzora | 660,00  | 0,00 |
|  | Ostali radovi | 15.600,00  | 10.375,35 |
|  | Strojno čišćenje i malčiranje drvenastog raslinja uz nerazvrstane ceste | 11.500,00  | 11.250,00 |
| **UKUPNO** | **220.000,00**  | **217.847,65** |
| ***Izvori financiranja – Plan 2023.*** *1. komunalna naknada: 51.853,00 €**2. naknada za eksploataciju mineralnih sirovina: 19.910,00 €**3. ostali prihodi proračuna: 107.407,00* | **Izvori financiranja – Izvršenje 2023.***1. komunalna naknada: 39.352,07 €**2. naknada za eksploataciju mineralnih*  *sirovina: 28.045,85 €* *3. ostali prihodi proračuna: 150.449,73 €* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Plan 2023. (€)** | **Izvršenje 2023. (€)** |
| 1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA - prema planu i programu zimske službe za 2022/2023**

 **A1005 06** | **70.000,00**  | **71.200,00** |
| 1. | Pripravnost baze tijekom trajanja zimske službe od 15.11. tekuće do 15.04. slijedeće godine  | 4.000,00  | 4.977,11 |
| 2. | Dežurna služba – predviđeno je 200 sati  | 3.000,00  | 0,00 |
|  3. | Radovi stroja/ralice i potrošnja posipala za posipavanje cesta – predviđeno je 1.120 sati rada raznih strojeva za čišćenje cesta, te 120 tona posipala za ceste  | 62.000,00  | 63.485,49 |
|  4. | Ophodarska služba - predviđeno je 50 sati ophodnje  | 1.000,00  | 2.737,40 |
| **UKUPNO** | **70.000,00**  | **71.200,00** |
| ***Izvori financiranja – Plan 2023.*** *1. potpore Hrvatske ceste: 66.360,00 €**2. ostali prihodi proračuna: 4.000,00 €* | **Izvori financiranja – Izvršenje 2023.***1. potpore Hrvatske ceste: 18.987,91 €**2. ostali prihodi proračuna: 52.212,09 €* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Plan 2023. (€)** | **Izvršenje 2023. (€)** |
| 1. **ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE I OBORINSKIH VODA**

 **A1005 07** | **2.650,00**  | **0,00** |
| 1. | održavanje objekata i uređaja odvodnje | 2.650,00  | 0,00 |
| **UKUPNO** | **2.650,00**  | **0,00** |
| ***Izvori financiranja – Plan 2023.*** *1. ostali prihodi proračuna: 2.650,00 €* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Plan 2023. (€)** | **Izvršenje 2023. (€)** |
| 1. **ODRŽAVANJE GROBLJA**

 **A1005 09** |  **6.640,00**  | **589,59** |
|  | Projekt uređenja groblja Lepoglava  | 5.308,00  | 493,93 |
|  | Groblja u Lepoglavi, Kamenici i Donjoj Višnjici | 1.332,00  | 95,66 |
| **UKUPNO** | **6.640,00**  | **589,59** |
| ***Izvori financiranja – Plan 2023.*** *1. komunalna naknada: 3.000,00 €**2. ostali prihodi proračuna: 3.640,00 €* | **Izvori financiranja – Izvršenje 2023.***1. ostali prihodi proračuna: 589,59 €* |

III.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije”.

 **GRADONAČELNIK**

Marijan Škvarić, dipl. ing.