

### REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**GRAD LEPOGLAVA**

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email: [lepoglava@lepoglava.hr](mailto:lepoglava@lepoglava.hr)

Gradsko vijeće

KLASA: 400-04/23-01/2

URBROJ: 2186-9-02-24-8

Lepoglava, godine

Na temelju odredbe članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj godine donosi

**2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**za 2024. godinu**

**I.**

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 120/23 i 46/24), točka 2. naziva: ‘’**SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA’’** mijenja se i glasi:

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini, planirana su u iznosu od **826.900,00 €**, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

1. *komunalna naknada: 240.000,00 €,*
2. *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina: 20.000,00 €,*
3. *potpore Hrvatske ceste: 66.000,00 €,*
4. *ostali prihodi Proračuna Grada Lepoglave: 500.900,00 €.*

U točki 3. Tablica naziva **''I. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA A1005 01''** mijenja se i glasi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| 1. **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**   **A1005 01** | | **80.000,00 €** |
|  | Održavanje i košnja travnjaka u naseljima Grada Lepoglave :   1. Proljetno izgrabljivanje travnjaka - 25.000,00 m2 2. Jesensko izgrabljivanje lišća s travnjaka – 120.000,00 m2 3. Košnja zelenih površina - 1.200.000,00 m2 4. Košnja korovišta u vlasništvu Grada – 300.000,00 m2 5. Obnova uništenih travnjaka u naselju Lepoglava – 800,00 m2 | 45.500,00 € |
|  | Održavanje cvjetnih gredica   1. Uklanjanje starog nasada sa cvjetnih gredica – 700,00 m2 2. Nabava sezonskog cvijeća - 16.000 kom 3. Nabava cvijeća trajnica – 1000 kom 4. Zalijevanje cvjetnih gredica - 5.250,00 m2 5. Plijevljenje i okopavanje cvjetnih gredica - 1.400,00 m2 6. nabava i sadnja ruža– 30 kom 7. nabava i sadnja ruža stablašica - 10 kom 8. prihrana ruža umjetnim gnojivima – 30 kom 9. zaštita ruža od bolesti i štetočina – 30 kom | 20.000,00 € |
| 3. | Održavanje grmova:   1. prikraćivanje i prorijeđivanje nasada grmlja – 700,00 m2 2. pljevljenje i okopavanje nasada grma s izradom obruba uz travnjak te odvozom i zbrinjavanjem nastalog otpada – 2.200,00 m2 3. priprema terena, dobava i sadnja ukrasnih grmova – 15 kom 4. prihrana grmova – 500 kom 5. otresanje snijega sa grmlja – 50 h | 4.000,00 € |
|  | Živa ograda:  a) prikraćivanje i formiranje žive ograde s odvozom i zbrinjavanjem otpada - 12.500,00 m2  b) nabava, doprema i sadnja živice – 500 kom  c) otresanje snijega sa živice – 30 h | 4.000,00 € |
|  | Drveće:   1. oblikovanje krošnji drveća, odsijecanje suhih i polomljenih grana, te odvoz i zbrinjavanje nastalog otpada – 90 h rada 2. sječa suvišnog drveća rezanjem za ogrjevno drvo, frezanje panjeva u ravnini površine te zbrinjavanja – 5 kom 3. nabava, dobava i sadnja novog drveća – 25 kom 4. zalijevanje mladog drveća – 12 kom | 4.500,00 € |
|  | Staze i parkovni elementi:   1. skidanje korova sa staza, zascjevanje rubova staza i odvoz te zbrinjavanje otpada (3x godišnje) – 4.000,00 m2 2. dobava i doprema sipine za parkovne staze, razvoz sipine po stazama i ravnomjerno razastiranje – 350,00 m2 3. dobava i postava parkovnih klupa – 2 kom 4. dobava i postava koševa za smeće – 4 kom | 1.500,00 € |
|  | Ostalo - skidanje korova sa suhozida i odvoz nastalog otpada – 500,00 m2 | 500,00 € |
| **UKUPNO:** | | **80.000,00 €** |
| ***Izvori financiranja:***   1. *komunalna naknada: 40.000,00 €* 2. *ostali prihodi proračuna: 40.000,00 €* | | |

U točki 3. Tablica naziva **''IV. POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU A1005 03''** mijenja se i glasi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| **IV. POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU**  **A1005 03** | | **300.000,00 €** |
| 1. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu na cijelom području Grada | 300.000,00 € |
| **UKUPNO:** | | **300.000,00 €** |
| **Izvori financiranja:**   1. *komunalna naknada: 50.000,00 €* 2. *ostali prihodi proračuna: 250.000,00 €* | | |

U točki 3. Tablica naziva **''VI. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA A1005 05''** mijenja se i glasi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| 1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**   **A1005 05** | | **300.000,00 €** |
|  | Ophodnja nerazvrstanih cesta na cijelom području Grada | 4.000,00 € |
|  | Održavanje kolnika – predviđeno za izvanredne događaje uslijed vremenskih neprilika na području Grada | 20.000,00 € |
|  | Popravci asfaltnih kolnika na nerazvrstanim cestama u naseljima Lepoglava, Očura, Kamenica, Crkovec, Žarovnica , Kameničko Podgorje, Donja Višnjica, Bednjica, Gornja Višnjica i Zlogonje 300 m2 | 40.000,00 € |
|  | Popravci makadamskih kolnika te navoz kamenog materijala prema planu i programu mjesnih odbora na području Grada - 5.000,00 t kamenog materijala i 1.300 sati rada stroja | 110.500,00 € |
|  | Održavanje objekata uz cestovnu odvodnju - čišćenje cestovnih jaraka, iskopi odvodnih jaraka, čišćenje slivnika i linijskih rešetki prema potrebama te planu i programu mjesnih odbora grada - 1.500 m | 20.000,00 € |
|  | Održavanje cestovne opreme – učvršćivanje prometnih znakova poslije zimske službe, te postava novih u naseljima Lepoglava, Kameničko Podgorje, Viletinec, Gornja Višnjica i Donja Višnjica | 5.000,00 € |
|  | Košnja trave uz prometnicu 2 puta godišnje uz sve nerazvrstane ceste Grada u svim naseljima - 150.000 m2 | 22.000,00 € |
|  | Nabava kamenog materijala raznih frakcija – 5.000 t | 25.000,00 € |
|  | Prometna signalizacija raznih specifikacija – po potrebi | 7.000,00 € |
|  | Usluga stručnog nadzora | 1.500,00 € |
|  | Ostali radovi | 30.000,00 € |
|  | Strojno čišćenje i malčiranje drvenastog raslinja uz nerazvrstane ceste | 15.000,00 € |
| **UKUPNO:** | | **300.000,00 €** |
| ***Izvori financiranja:***  *1. komunalna naknada: 100.000,00 €*  *2. naknada za eksploataciju mineralnih sirovina: 20.000,00 €*  *3. ostali prihodi proračuna: 180.000,00 €* | | |

U točki 3. Tablica naziva **''VIII. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE I OBORINSKIH VODA A1005 07''** mijenja se i glasi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| **VIII. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE I OBORINSKIH VODA**  **A1005 07** | | **1.500,00 €** |
| 1. | održavanje objekata i uređaja odvodnje | 1.500,00 € |
| **UKUPNO:** | | **1.500,00 €** |
| **Izvori financiranja:**   1. *ostali prihodi proračuna: 1.500,00 €* | | |

U točki 3. Tablica naziva **''IX. UREĐENJA IZVORA RIJEKE BEDNJE A1005 11''** mijenja se i glasi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| **IX. UREĐENJE IZVORA RIJEKE BEDNJE**  **A1005 11** | | **10.000,00 €** |
| 1. | Projektna dokumentacija | 10,000,00 € |
| **UKUPNO:** | | **10.000,00 €** |
| **Izvori financiranja:**  *1. ostali prihodi proračuna: 10.000,00 €* | | |

U točki 3. Tablica naziva **''X. REKONSTRUKCIJA PLOČASTIH PROPUSTA T1005 01''** mijenja se i glasi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| **X. REKONSTRUKCIJA PLOČASTIH PROPUSTA**  **T1005 01** | | **3.000,00 €** |
| 1. | Projektna dokumentacija | 3,000,00 € |
| **UKUPNO:** | | **3.000,00 €** |
| **Izvori financiranja:**  *1. ostali prihodi proračuna: 3.000,00 €* | | |

**II.**

U preostalom dijelu Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu ostaje nepromijenjen.

**III.**

Ove 2. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave ''Službenom vjesniku Varaždinske županije''.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**

                                                                                                   Robert Dukarić